ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Головного управління ДПС в Одеській області від 04.12.2025 № 812

План діяльності системи енергетичного менеджменту

Головного управління ДПС в Одеській області на період 2025 – 2027 років

| № | Завдання системи енергетичного менеджменту | Операційні цілі | Проміжні цілі | Термін виконання | Щорічні індикативні показники досягнення проміжних цілей | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення енергетичного планування | Розподіл річних лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу та води (далі-Ресурси), у натуральних показниках. Здійснення контролю та проведення поточного аналізу споживання Ресурсів | 1.1. Підготовка та затвердження зведеного розподілу річних лімітів споживання Ресурсів | Щороку, до 31 грудня поточного року, - на наступний бюджетний рік | Видано наказ Головного управління ДПС в Одеській області «Про затвердження Зведеного розподілу річних лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу та води в натуральних показниках у Головному управління ДПС в Одеській області (далі – ГУ), що фінансуються з Державного бюджету України | УУправління інфраструктури та господарського забезпечення ГУ, управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1.2. Подання керівництву ГУ детально обґрунтованих пропозицій щодо збільшення/зменшення лімітів у разі виникнення підтверджених Товарно-промисловою палатою України випадків щодо обставин переборної сили, у тому числі пов’язаних введенням воєнного стану в Україні | За потреби | Надано керівництву ГУ пропозиції щодо збільшення/зменшення лімітів споживання Ресурсів та видано відповідний наказ ГУ | Управління інфраструктури та господарського забезпечення ГУ |
|  |  |  | 1.3. Укладення договорів та/або додаткових угод до договорів про постачання Ресурсів (у межах, затверджених наказом ГУ лімітів споживання) із енергопостачальними організаціями та підприємствами – надавачами комунальних послуг | Постійно | Укладено договори та/або додаткові угоди до договорів про постачання Ресурсів із енергопостачальними організаціями підприємствами – надавачами та комунальних послуг | Управління інфраструктури та господарського забезпечення ГУ |
| 2 | Забезпечення укладення договорів | Укладення договорів із застосуванням критеріїв енергоефективності під час проведення публічних закупівель енергоспоживчої продукції (товарів) та послуг, для надання яких використовується енергоспоживча продукція | Закупівля енергоспоживчої продукції (товарів) та послуг, для надання яких використовується енергоспоживча продукція (товари) | Щорічно | Укладено відповідні договори | Управління інфраструктури та господарського забезпечення ГУ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проведення інвентаризації будівель ГУ | Виконання вимог чинного законодавства щодо надання інформації до Національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель бюджетних установ | Інвентаризація будівель, які залишаться у володінні та/або користуванні (оперативному управлінні) ГУ після консолідації окремих структурних підрозділів на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1218-р «Про схвалення Національної стратегії доходів до 2030 року» та постанови Кабінету міністрів України від 01 листопада 2024 року № 1254 «Деякі питання забезпечення функціонування національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель» (зі змінами) із внесенням та актуалізацією відомостей щодо експлуатаційних та енергетичних характеристик | 2025 рік | Внесено інформацію щодо кожної окремої будівлі ГУ до Національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель бюджетних установ | Управління інфраструктури та господарського забезпечення ГУ |
| 4 | Забезпечення проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель ГУ | Здійснення комплексу заходів щодо проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель ГУ | 4.1. Планування видатків для проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель ГУ | До 01.03.2026, до 01.03.2027 | Подано до управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ розрахунки та обґрунтування щодо потреби у коштах для проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель ГУ з метою формування бюджетних пропозицій до Бюджетної декларації та бюджетного запиту ГУ | Управління інфраструктури та господарського забезпечення ГУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 4.2. Визначення класу енергоефективності будівель ГУ | Постійно | Отримано сертифікати класів енергоефективності будівель ГУ | Управління інфраструктури та господарського забезпечення ГУ |
| 5 | Забезпечення проведення інвентаризації приладів комерційного обліку Ресурсів | Проведення повної інвентаризації приладів комерційного обліку теплопостачання та водопостачання ресурсів, які споживаються в будівлях ГУ | Інвентаризація та перевірка справності приладів теплопостачання та водопостачання, а також термінів їхньої повірки | Щороку, до 25 вересня | Складено акт проведення інвентаризації та перевірки справності приладів теплопостачання та водопостачання | Управління інфраструктури та господарського забезпечення ГУ |

_______________________________________________________________________________________________